Alcaldía Municipal de Chachagüí Municipio de Chachagüí · Nariño · Colombia

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Portal Web de Turismo — Municipio de Chachagüí

Versión 1.0.0 — Junio 2025

| Elaborado por | Juan José Calvache Ibarra |
| --- | --- |
| Programa | Ingeniería de Software |
| Universidad | Universidad Cooperativa de Colombia |
| Entidad receptora | Alcaldía Municipal de Chachagüí |
| Fecha | Junio 2025 |
| Versión | 1.0.0 |

PARTE 1 — DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO

1. Introducción

El presente documento describe de manera técnica el diseño, desarrollo e implementación del Portal Web de Turismo del municipio de Chachagüí (Nariño, Colombia), desarrollado como proyecto de práctica profesional en el marco del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Chachagüí cuenta con un rico patrimonio natural, cultural y gastronómico que no disponía de una plataforma digital centralizada para su promoción turística. Este proyecto responde directamente a esa necesidad, entregando a la Alcaldía Municipal una herramienta web moderna, mantenible y autogestionable que permite presentar al mundo la oferta turística del municipio.

Este documento sirve como referencia técnica para desarrolladores, personal administrativo y autoridades municipales que necesiten comprender, mantener, ampliar o poner en producción el sistema.

2. Objetivo del Portal Web de Turismo de Chachagüí

Diseñar y desarrollar una plataforma web de turismo para el municipio de Chachagüí que centralice, organice y promueva su oferta turística, cultural y gastronómica, dotando a la Alcaldía Municipal de una herramienta digital moderna con sistema de gestión de contenido autónomo —sin requerir conocimientos de programación— que permita a sus funcionarios actualizar fotografías e información de manera independiente.

Objetivos específicos • Desarrollar un portal web responsivo y optimizado para buscadores (SEO) con seis secciones turísticas. • Documentar y estructurar más de 30 atractivos turísticos del municipio con descripción, fotografías y ubicación. • Implementar un panel de administración protegido para gestión autónoma de imágenes. • Garantizar la escalabilidad del sistema para incorporar nuevas secciones y funcionalidades en el futuro. • Entregar documentación completa que permita la continuidad del proyecto por otro desarrollador.

3. Alcance — Módulos Desarrollados

El portal web fue desarrollado en su totalidad e incluye los siguientes módulos funcionales:

Módulo 1 · Página de Inicio (Home)

Página principal del portal con:

- Sección Hero con carrusel automático de 2 videos y 4 imágenes con transiciones animadas.

- Vista previa de las seis categorías turísticas con acceso directo a cada sección.

- Animaciones de entrada (fade-in) al hacer scroll en cada sección.

- Navbar con menús desplegables por categoría y subpáginas.

- Footer informativo con datos del municipio y enlaces principales.

Módulo 2 · Naturaleza

- 11 atractivos naturales documentados: reservas, cascadas, senderos, miradores y fincas cafeteras.

- Galería de listado con tarjetas visuales, foto de portada y descripción breve.

- Página de detalle individual para cada atractivo con galería lightbox de 4 fotos.

- Filtro por categoría (Reserva, Cascada, Sendero, Mirador, Finca).

Módulo 3 · Aventura

- 6 actividades documentadas: Parapente, Ciclomontañismo, Senderismo, Recorridos a cascadas, Exploración de montaña y Avistamiento de aves.

- Tarjetas visuales con descripción e información práctica de cada actividad.

- Páginas de detalle con galería fotográfica.

Módulo 4 · Gastronomía

- 7 platos típicos documentados: Arepas de choclo, La Boda, Heladería artesanal, Empanadas de añejo, El Cuy, Buñuelos de harina y Tacacho.

- Carrusel visual de gastronomía en la página principal.

- Páginas de detalle con descripción completa, historia del plato y galería fotográfica.

- Subsección especial de helados artesanales.

Módulo 5 · Arte y Cultura

- 10 elementos documentados en cuatro subcategorías:

  - Historia: Origen del nombre, Aeropuerto Antonio Nariño, Corredor Panamericano, Casonas tradicionales, Finca Loyola, Puente Calicanto El Diablo.

  - Cultura: Tejidos en fique, Tradición campesina.

  - Artesanías: Tejidos en fique (Doña Marleny), Figuras talladas en madera (Maestro Arturo Ibadango).

  - Tradiciones: prácticas culturales del municipio.

Módulo 6 · Festividades

- 4 eventos anuales documentados: Festival de Cometas y Muestras Campesinas (agosto), Fiestas Patronales Virgen de Fátima (mayo), Carnaval de Negros y Blancos (enero) y Semana Santa (marzo-abril).

- Páginas de detalle con descripción, historia y galería fotográfica de cada evento.

Módulo 7 · Servicios Turísticos (Prestadores)

- 7 prestadores turísticos registrados: Finca Leche y Miel, Las Palmas Campestre, Hotel Padua, La Gran Estancia, Charmolán, Matarredonda y Jardín Botánico Health Garden.

- Fichas completas con tipo de servicio, descripción, actividades disponibles, ubicación y galería fotográfica.

Módulo 8 · Panel de Administración

- Acceso protegido por contraseña en /admin/login con sistema de sesiones seguras.

- Panel visual organizado por sección e ítem para gestión de imágenes.

- Funcionalidades: subir fotografía propia, ocultar imagen, mostrar imagen oculta, restaurar imagen original.

- Soporte para formatos JPG, PNG, WebP y AVIF.

- Registro en base de datos de todos los cambios realizados.

| Módulo | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Página de Inicio (Home) | ✅ Completo | Hero, secciones preview, animaciones |
| Naturaleza (11 atractivos) | ✅ Completo | Listado + detalle + galería + filtros |
| Aventura (6 actividades) | ✅ Completo | Listado + detalle + galería |
| Gastronomía (7 platos) | ✅ Completo | Carrusel + listado + detalle |
| Arte y Cultura (10 elementos) | ✅ Completo | 4 subcategorías con detalle |
| Festividades (4 eventos) | ✅ Completo | Listado + detalle + galería |
| Servicios / Prestadores (7) | ✅ Completo | Fichas con galería y actividades |
| Panel de Administración | ✅ Completo | Login + gestión imágenes + BD |
| Formulario de contacto | ⏳ Pendiente | Requiere configuración de email |
| Mapa interactivo | ⏳ Pendiente | Integración con Google Maps API |
| Sistema de reservas | ⏳ Pendiente | Fuera del alcance inicial |

4. Tecnologías Utilizadas

El proyecto fue desarrollado con un stack tecnológico moderno, orientado al rendimiento, la mantenibilidad y el SEO:

Frontend

| Tecnología | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 16.2.3 | Framework principal — App Router, SSR, rutas dinámicas |
| React | 19.2.4 | Librería de interfaces — componentes y estado |
| TypeScript | 5.x | Tipado estático en todo el código fuente |
| Tailwind CSS | 4.2.2 | Estilos utilitarios — diseño responsivo |
| JavaScript | ES2022 | Lógica de cliente, animaciones, carruseles |

Backend / API

| Tecnología | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| Next.js API Routes | 16.x | Endpoints REST internos — auth, upload, admin |
| Node.js | 20.x | Entorno de ejecución del servidor |
| SQLite | 3.x | Base de datos ligera para overrides de imágenes |
| better-sqlite3 | 12.10.0 | Driver Node.js para SQLite — síncrono y rápido |

Herramientas de desarrollo

| Herramienta | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| Git | 2.x | Control de versiones del código fuente |
| npm | 10.x | Gestión de dependencias |
| ESLint | 9.x | Análisis estático y calidad de código |
| PostCSS | 8.x | Procesador de CSS para Tailwind |
| VS Code | Cualquiera | Editor de código recomendado |

5. Arquitectura del Sistema

El proyecto sigue la arquitectura App Router de Next.js, con separación clara entre capas de presentación, datos, lógica de negocio y persistencia:

Diagrama de capas

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ CAPA DE PRESENTACIÓN (Browser) │ │ React Components + Tailwind CSS + Animations │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ CAPA DE ROUTING (Next.js App Router) │ │ app/page.tsx · app/[seccion]/[slug]/page.tsx │ │ app/admin/page.tsx · middleware.ts │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ CAPA DE API (Next.js API Routes) │ │ /api/admin/login /api/admin/upload │ │ /api/admin/imagenes /api/admin/resolver │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO │ │ lib/db.ts lib/imagenes.ts lib/imagenesServer.ts │ │ lib/imagenesAdmin.ts │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ CAPA DE DATOS │ │ data/naturaleza.ts data/aventura.ts │ │ data/gastronomia.ts data/prestadores.ts … │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ CAPA DE PERSISTENCIA │ │ SQLite (data/admin.db) + Archivos public/imagenes/ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

Estructura de carpetas del proyecto

chachagui-turismo/ ├── app/ ← Rutas y páginas (Next.js App Router) │ ├── page.tsx ← Página principal (Home) │ ├── layout.tsx ← Layout global (Navbar + Footer) │ ├── naturaleza/ ← Sección Naturaleza │ │ ├── page.tsx ← Listado de atractivos │ │ └── [slug]/ ← Páginas de detalle individuales │ ├── aventura/ ← Sección Aventura │ ├── gastronomia/ ← Sección Gastronomía │ ├── arte/ ← Sección Arte y Cultura │ ├── festividades/ ← Sección Festividades │ ├── servicios/ ← Sección Servicios Turísticos │ ├── admin/ ← Panel de administración │ │ ├── login/ ← Pantalla de acceso │ │ └── page.tsx ← Panel principal │ └── api/ ← Endpoints de la API │ ├── admin/login ← Autenticación │ ├── admin/upload ← Subida de imágenes │ └── admin/imagenes ← CRUD de imágenes ├── components/ ← Componentes React reutilizables │ ├── Navbar.tsx ← Barra de navegación │ ├── Hero.tsx ← Carrusel principal │ ├── Footer.tsx ← Pie de página │ └── secciones/ ← Secciones de la Home ├── data/ ← Contenido turístico (TypeScript) │ ├── naturaleza.ts ← 11 atractivos naturales │ ├── aventura.ts ← 6 actividades de aventura │ ├── gastronomia.ts ← 7 platos típicos │ ├── prestadores.ts ← 7 prestadores turísticos │ ├── eventos.ts ← 4 festividades │ └── historia.ts ← Historia y cultura ├── lib/ ← Lógica de negocio │ ├── db.ts ← Conexión SQLite y operaciones │ ├── imagenes.ts ← Resolución de imágenes (cliente) │ └── imagenesServer.ts ← Resolución de imágenes (servidor) ├── public/ ← Archivos estáticos │ └── imagenes/ ← Fotografías del portal │ ├── naturaleza/ ← Fotos de naturaleza │ ├── aventura/ ← Fotos de aventura │ ├── gastronomia/ ← Fotos de gastronomía │ ├── arte-cultura/ ← Fotos de arte y cultura │ ├── festividades/ ← Fotos de festividades │ └── prestadores/ ← Fotos de prestadores ├── middleware.ts ← Protección de rutas /admin ├── next.config.ts ← Configuración de Next.js └── data/admin.db ← Base de datos SQLite (generada automáticamente)

6. Modelo de Base de Datos

El sistema utiliza SQLite como motor de base de datos, una solución ligera y sin servidor que no requiere configuración adicional. La base de datos se crea automáticamente en la primera ejecución del sistema.

Tabla: imagenes_override

Almacena los overrides de imágenes subidas por el administrador para cada atractivo turístico.

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK, AI | Identificador único autoincremental |
| seccion | TEXT | NOT NULL | Categoría del atractivo (naturaleza, aventura, etc.) |
| item_id | TEXT | NOT NULL | ID del elemento (NAT001, GAS003, PRE001, etc.) |
| indice | INTEGER | NOT NULL | Posición: 0=portada, 1-4=galería |
| url | TEXT | NOT NULL | Ruta pública de la imagen (/imagenes/…) |
| tipo | TEXT | DEFAULT local | Tipo de imagen: local o url |
| nombre_orig | TEXT | NULL | Nombre original del archivo subido |
| visible | INTEGER | DEFAULT 1 | 1 = visible en el sitio, 0 = oculta |
| creado_en | TEXT | NOT NULL | Fecha y hora de creación (datetime) |

Clave única compuesta: (seccion, item_id, indice) garantiza que no haya dos overrides para el mismo slot de imagen.

Tabla: admin_sessions

Almacena las sesiones activas del panel de administración.

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| token | TEXT | PK | Token criptográfico de sesión (64 hex chars) |
| creado_en | TEXT | NOT NULL | Fecha de creación de la sesión |
| expira_en | TEXT | NOT NULL | Fecha de expiración (24 horas después de crear) |

Lógica de resolución de imágenes

Cuando el sitio necesita mostrar una imagen sigue esta lógica de prioridad:

- Consulta la base de datos buscando un override para (seccion, item_id, indice).

- Si existe override y visible = 1 → usa la URL del override (imagen subida por el admin).

- Si existe override y visible = 0 → imagen oculta, no se muestra.

- Si no existe override → usa la imagen por defecto definida en lib/imagenes.ts.

7. Manual de Instalación

Esta sección describe cómo configurar y ejecutar el proyecto en un equipo local.

7.1 Requerimientos técnicos

| Software | Versión mínima | Cómo obtenerlo |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18.x o superior | https://nodejs.org (descargar LTS) |
| npm | 9.x o superior | Se instala junto con Node.js |
| Git | 2.x o superior | https://git-scm.com |
| Sistema operativo | Windows 10/11, macOS, Linux | Cualquier sistema moderno |
| RAM | 4 GB mínimo | 8 GB recomendado |
| Espacio en disco | 500 MB mínimo | Para dependencias y fotos |
| Conexión a internet | Requerida en primer uso | Para descargar dependencias npm |

7.2 Pasos de instalación

Paso 1 — Clonar o copiar el proyecto

Si el proyecto está en un repositorio Git:

git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>

cd chachagui-turismo

Si el proyecto está en una carpeta comprimida, extraerla y abrir la carpeta en la terminal.

Paso 2 — Instalar las dependencias

npm install

Este comando descarga todas las librerías necesarias. Puede tardar 1-3 minutos la primera vez.

Paso 3 — Configurar variables de entorno

Crear un archivo .env.local en la raíz del proyecto con el siguiente contenido:

ADMIN_PASSWORD=contraseña-segura-aqui

SQLITE_PATH=./data/admin.db

Importante: cambiar "contraseña-segura-aqui" por una contraseña real. Este archivo NO debe compartirse.

Paso 4 — Compilar el módulo de base de datos (si es necesario)

En caso de error con better-sqlite3, ejecutar:

npm rebuild better-sqlite3

Paso 5 — Iniciar el servidor de desarrollo

npm run dev

El sitio estará disponible en: http://localhost:3000

El panel de administración estará disponible en: http://localhost:3000/admin/login

Paso 6 — (Opcional) Compilar para producción

npm run build

npm run start

Estos comandos crean una versión optimizada del sitio para despliegue en servidor.

Resumen rápido de comandos npm install → instalar dependencias (solo la primera vez) npm run dev → iniciar en modo desarrollo (http://localhost:3000) npm run build → compilar para producción npm run start → iniciar versión de producción npm rebuild better-sqlite3 → reparar la BD si hay errores

8. Estado Actual del Proyecto

8.1 Qué quedó terminado

- Portal web completo con las 6 secciones turísticas (Naturaleza, Aventura, Gastronomía, Arte y Cultura, Festividades, Servicios).

- Más de 30 atractivos turísticos documentados con descripción completa, datos de ubicación y galería fotográfica.

- Sistema de navegación con menús desplegables, rutas dinámicas y páginas de detalle individuales.

- Panel de administración funcional en /admin con login, gestión de imágenes, visibilidad y restauración.

- Base de datos SQLite configurada y operativa con migraciones automáticas.

- Sistema de autenticación seguro con tokens de sesión de 24 horas.

- Banco fotográfico organizado en carpetas por sección con más de 100 imágenes.

- Diseño responsivo adaptado para móviles, tablets y escritorio.

- Código fuente organizado, comentado y con tipado TypeScript completo.

8.2 Qué quedó pendiente

- Formulario de contacto: requiere configuración de servicio de correo electrónico (SMTP o servicio como Resend/SendGrid).

- Mapa interactivo: pendiente integración con Google Maps API (requiere llave API de Google Cloud).

- Sistema de reservas: no fue parte del alcance inicial; requiere un proyecto adicional de mayor envergadura.

- Hosting y dominio: el sitio funciona localmente pero no está publicado en internet.

- SEO avanzado: pendiente configuración de Google Analytics y Search Console.

- CDN de imágenes: las imágenes se sirven desde el servidor local; para producción se recomienda un servicio CDN.

8.3 Qué se necesita para publicarlo en internet

| Componente | Opciones recomendadas |
| --- | --- |
| Hosting web (servidor) | Vercel (gratis hasta cierto límite), Railway, Render |
| Dominio (.com.co) | GoDaddy, Namecheap, NIC Colombia |
| Almacenamiento de fotos | Cloudinary (plan gratis), AWS S3 |
| Base de datos (nube) | PlanetScale, Turso (SQLite en nube) |
| Certificado SSL (HTTPS) | Incluido en Vercel y la mayoría de hostings |

PARTE 2 — MANUAL DE USUARIO

9. Manual de Usuario — Panel de Administración

Este manual está dirigido al personal de la Alcaldía o la Subdirección de Turismo que necesite administrar las imágenes y el contenido visual del portal web.

Importante antes de comenzar El panel admin SOLO gestiona imágenes. El contenido textual (nombres, descripciones, ubicaciones) está en los archivos de datos del código fuente y requiere un desarrollador para modificarse. Para actualizar imágenes no se necesita saber programar — solo seguir este manual.

9.1 Cómo ingresar al panel de administración

Paso 1 — Abrir el navegador web (Chrome, Firefox o Edge).

Paso 2 — En la barra de direcciones escribir la dirección del portal seguida de /admin/login

Ejemplo: http://localhost:3000/admin/login (en modo local) o https://tudominio.com.co/admin/login (si está publicado).

Paso 3 — Ingresar la contraseña configurada en el archivo .env.local y hacer clic en Entrar.

Paso 4 — El sistema validará la contraseña y redirigirá al panel principal.

Duración de la sesión • La sesión dura 24 horas. Después de ese tiempo deberá volver a ingresar la contraseña. • Si cierra el navegador o el computador, la sesión se mantiene activa hasta que expire. • Para cerrar sesión manualmente, hacer clic en "Cerrar sesión" desde el panel.

9.2 Cómo navegar por el panel

Una vez dentro del panel verá una interfaz con dos secciones principales:

- Barra lateral izquierda: Lista de categorías turísticas (Naturaleza, Aventura, Gastronomía, Arte y Cultura, Festividades, Servicios). Haga clic en cualquier categoría para ver sus elementos.

- Área principal derecha: Muestra las fotos del elemento seleccionado — portada y galería — con las opciones disponibles para cada imagen.

Para gestionar las imágenes de un atractivo específico, haga clic en la categoría en la barra lateral y luego en el nombre del atractivo.

9.3 Cómo subir una imagen

Una vez seleccionado el atractivo que desea editar:

- Identifique el slot que desea cambiar: "Foto de portada" (imagen principal) o "Galería 1, 2, 3, 4" (fotos adicionales).

- Haga clic sobre el slot de imagen o arrastre y suelte una foto encima del slot.

- Seleccione la imagen desde su computador. Formatos aceptados: JPG, PNG, WebP, AVIF.

- El sistema cargará la imagen automáticamente y la mostrará con el badge "✓ personalizada".

- La imagen ya está activa en el sitio público sin necesidad de reiniciar el servidor.

Recomendaciones para las fotos • Resolución mínima recomendada: 1200 x 800 píxeles. • Tamaño máximo recomendado: 5 MB por imagen. • Formato preferido: JPG para fotos, PNG para imágenes con transparencia. • Las fotos horizontales (apaisadas) quedan mejor que las verticales en el portal. • Verificar que las fotos sean de buena calidad y representen bien el atractivo.

9.4 Cómo ocultar o mostrar una imagen

Después de subir una imagen propia, aparecerán botones de control:

- "Ocultar del sitio": marca la imagen como no visible. El sitio deja de mostrarla pero el archivo NO se borra. Útil para sacar temporalmente una foto sin perderla.

- "Mostrar en sitio": reactiva una imagen que estaba oculta. La foto vuelve a aparecer en el sitio de inmediato.

- "Restaurar original": elimina el override de la base de datos. El sitio vuelve a mostrar la imagen original del sistema. La foto que usted subió NO se borra del servidor.

9.5 Cómo actualizar imágenes de eventos o atractivos

Para actualizar las fotos de un evento o atractivo específico:

- En la barra lateral, seleccione la categoría correspondiente (ej. "Festividades").

- Haga clic en el atractivo o evento que desea actualizar (ej. "Festival de Cometas").

- Suba las fotos nuevas en los slots correspondientes (portada y galería).

- Los cambios se aplican inmediatamente al sitio público.

- Si quiere reemplazar una foto ya existente, simplemente arrastre la nueva foto sobre el mismo slot.

9.6 Cómo actualizar contenido de texto

Actualmente el contenido textual (nombres, descripciones, actividades, ubicaciones) está guardado en archivos de código TypeScript dentro de la carpeta data/. Para modificar este contenido se requiere:

- Acceso al código fuente del proyecto.

- Conocimientos básicos de edición de texto en archivos TypeScript.

- O contactar al desarrollador para solicitar los cambios.

Recomendación para el futuro Para que la Alcaldía pueda gestionar todo el contenido de manera autónoma (textos + imágenes), se recomienda integrar en el futuro un CMS (Sistema de Gestión de Contenido) como Sanity, Contentful o Strapi. Esto requeriría una fase adicional de desarrollo.

PARTE 3 — REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS

10. Documento de Requerimientos Cumplidos

La siguiente tabla presenta el estado de cumplimiento de cada requerimiento del proyecto al cierre de la práctica profesional.

| Requerimiento | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |  |
| Página de inicio con información del municipio | ✅ Cumplido | Hero + secciones preview completas |
| Sección de atractivos naturales | ✅ Cumplido | 11 atractivos con galería y detalle |
| Sección de actividades de aventura | ✅ Cumplido | 6 actividades documentadas |
| Sección de gastronomía típica | ✅ Cumplido | 7 platos con historia y galería |
| Sección de arte y cultura | ✅ Cumplido | 10 elementos en 4 subcategorías |
| Sección de festividades y eventos | ✅ Cumplido | 4 eventos anuales documentados |
| Directorio de prestadores turísticos | ✅ Cumplido | 7 prestadores con ficha completa |
| Galería fotográfica con lightbox | ✅ Cumplido | Visor de fotos por cada atractivo |
| Panel de administración de imágenes | ✅ Cumplido | Login + subir + ocultar + restaurar |
| Sistema de autenticación seguro | ✅ Cumplido | Tokens de sesión 24h + cookie httpOnly |
| Navegación con menús desplegables | ✅ Cumplido | Navbar con subcategorías |
| Páginas de detalle con URL amigable | ✅ Cumplido | Rutas /seccion/slug para cada ítem |
| Formulario de contacto | ⏳ Pendiente | Requiere servicio de correo SMTP |
| Mapa interactivo de atractivos | ⏳ Pendiente | Requiere Google Maps API Key |
| Sistema de reservas online | ❌ No desarrollado | Fuera del alcance de la práctica |
| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES |  |  |
| Diseño responsivo (móvil, tablet, escritorio) | ✅ Cumplido | Tailwind CSS con breakpoints |
| Código tipado con TypeScript | ✅ Cumplido | Todo el proyecto en TypeScript |
| URLs amigables para SEO | ✅ Cumplido | Slugs descriptivos por atractivo |
| Código organizado y documentado | ✅ Cumplido | Comentarios y estructura modular |
| Seguridad del panel admin | ✅ Cumplido | Middleware + cookies + validación |
| Rendimiento optimizado | ✅ Cumplido | Next.js SSR + lazy loading de imágenes |
| Publicación en internet (hosting) | ⏳ Pendiente | Requiere servidor y dominio |

Resumen: 19 de 22 requerimientos cumplidos (86.4%). Los 3 pendientes requieren recursos adicionales (API keys, servidor de correo, hosting) que están fuera del alcance de la práctica.

PARTE 4 — DISEÑO UI/UX

11. Diseño UI/UX

11.1 Principios de diseño aplicados

- Identidad visual: paleta de colores basada en los colores de la naturaleza (verdes, blancos y grises) que refleja el patrimonio natural de Chachagüí.

- Jerarquía visual: tipografía clara con tamaños diferenciados para títulos, subtítulos y cuerpo de texto.

- Accesibilidad: contraste suficiente entre textos y fondos, textos alternativos en imágenes, navegación por teclado.

- Responsividad: diseño adaptado a dispositivos móviles, tabletas y computadores de escritorio.

- Rendimiento percibido: animaciones de entrada suaves al hacer scroll, carga progresiva de imágenes.

11.2 Paleta de colores

| Color | Código HEX | Uso |
| --- | --- | --- |
| █ Verde oscuro | #1B5E20 | Títulos principales, elementos de identidad |
| █ Verde medio | #2E7D32 | Subtítulos, botones, acentos |
| █ Verde claro | #4CAF50 | Hover de botones, badges de estado |
| ░ Verde fondo | #E8F5E9 | Fondos de cajas resaltadas, tablas |
| ■ Gris oscuro | #212121 | Texto principal del cuerpo |
| ░ Gris medio | #546E7A | Texto secundario, metadatos |
| □ Blanco | #FFFFFF | Fondos de cards, áreas de contenido |

11.3 Estructura de navegación (wireframe textual)

[ NAVBAR: Logo ¦ Arte y Cultura ▼ ¦ Aventura ▼ ¦ Naturaleza ▼ ¦ Gastronomía ▼ ¦ Festividades ▼ ¦ Servicios ▼ ] [ HERO: Video/imagen a pantalla completa con título, subtítulo y flecha de scroll ] └── Carrusel automático: 2 videos + 4 imágenes, transición cada 6 segundos [ SECCIÓN NATURALEZA ] [ SECCIÓN AVENTURA ] [ SECCIÓN GASTRONOMÍA ] └── Grid de tarjetas └── Grid de cards └── Carrusel horizontal con foto + título con foto + título con foto + nombre [ SECCIÓN ARTE Y CULTURA ] [ SECCIÓN FESTIVIDADES ] [ SECCIÓN SERVICIOS ] [ FOOTER: Datos municipio ¦ Redes ¦ Créditos ] PÁGINA DE DETALLE (para cada atractivo): ┌──────────────────────────────────────────┐ │ [FOTO PORTADA A TODO ANCHO] │ │ Categoría · Nombre · Tipo │ ├──────────────────────────────────────────┤ │ Descripción completa (texto) │ │ Actividades disponibles (lista) │ │ Ubicación │ ├──────────────────────────────────────────┤ │ GALERÍA: [Foto1] [Foto2] [Foto3] [Foto4]│ │ (con visor lightbox) │ └──────────────────────────────────────────┘

11.4 Componentes principales de la interfaz

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Hero | Carrusel de pantalla completa con video/imagen, overlay de texto y animación de scroll |
| Navbar | Barra fija superior con logo, menús desplegables por categoría y links directos |
| TarjetaAtractivo | Card con imagen de portada, categoría, título y descripción breve — usada en listados |
| GaleriaLightbox | Visor de fotos a pantalla completa con navegación entre imágenes |
| AnimarAlEntrar | Wrapper que añade animación fade-in cuando el elemento entra en el viewport |
| Footer | Pie de página con información del municipio y créditos |
| Panel Admin | Interfaz de administración con sidebar de secciones y área de gestión de slots |

PARTE 5 — EVIDENCIA FUNCIONAL DEL SISTEMA

12. Evidencia Funcional del Sistema

El sistema fue desarrollado y probado de manera funcional en entorno local durante el período de práctica. A continuación se describen las formas en que puede verificarse el funcionamiento del proyecto:

12.1 Opciones de demostración

| Tipo de evidencia | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Demo local en vivo | ✅ Disponible | El proyecto ejecuta correctamente con npm run dev en cualquier computador con Node.js instalado |
| Capturas de pantalla | ✅ Disponibles | Capturas de todas las secciones del portal y del panel de administración (ver Anexos) |
| Código fuente | ✅ Disponible | Código organizado y comentado en el repositorio del proyecto |
| Video demostrativo | 📋 Recomendado | Grabar recorrido por el sitio usando herramientas como OBS, Loom o la grabadora de pantalla del sistema |
| Presentación presencial | 📋 Recomendado | Demostración ante la Alcaldía con el servidor corriendo en un computador portátil |

12.2 Flujo funcionalverificado

Los siguientes flujos de usuario fueron probados y verificados durante el desarrollo:

- Navegación completa: usuario visita la Home → hace clic en una categoría → navega al listado → selecciona un atractivo → ve la página de detalle con galería.

- Galería lightbox: usuario hace clic en una foto de la galería → se abre el visor a pantalla completa → navega entre fotos con las flechas.

- Panel de admin — subida: administrador entra al login → ingresa contraseña → selecciona categoría e ítem → sube una foto → la foto aparece actualizada en el sitio.

- Panel de admin — ocultar/mostrar: administrador oculta una foto → el sitio ya no la muestra → administrador la vuelve a mostrar → reaparece.

- Panel de admin — restaurar: administrador restaura la imagen original → el sistema vuelve a la foto por defecto.

- Sesión de admin: after 24 horas la sesión expira y el sistema redirige al login automáticamente.

- Responsividad: el sitio se visualiza correctamente en móvil (375px), tablet (768px) y escritorio (1280px+).

PARTE 6 — ACTA DE ENTREGA FINAL

13. Acta de Entrega Final

| Nombre del proyecto | Portal Web de Turismo — Municipio de Chachagüí |
| --- | --- |
| Entidad receptora | Alcaldía Municipal de Chachagüí |
| Desarrollador / Practicante | Juan José Calvache Ibarra |
| Programa académico | Ingeniería de Software — Universidad Cooperativa de Colombia |
| Período de desarrollo | Enero — Junio 2025 (Primer semestre) |
| Fecha de entrega | Junio 2025 |
| Versión entregada | 1.0.0 — Versión funcional en entorno local |

13.1 Descripción de entregables

| Entregable | Formato | Estado |
| --- | --- | --- |
| Código fuente completo del portal web | Carpeta / ZIP / Git | ✅ Entregado |
| Banco fotográfico organizado (public/imagenes/) | Carpeta de imágenes | ✅ Entregado |
| Documentación técnica completa | .docx / PDF | ✅ Entregado |
| Manual de usuario del panel de administración | .docx / PDF | ✅ Entregado |
| Informe de práctica empresarial | .docx | ✅ Entregado |
| Base de datos SQLite inicial (vacía) | data/admin.db | ✅ Entregado |
| Archivo de configuración de ejemplo (.env.local) | Texto plano | ✅ Entregado |
| Sitio publicado en internet con dominio | URL pública | ⏳ Pendiente |

13.2 Estado del proyecto al momento de la entrega

El proyecto se entrega en estado FUNCIONAL EN ENTORNO LOCAL. Esto significa que:

- Todas las páginas del portal cargan y funcionan correctamente al ejecutar npm run dev.

- El panel de administración permite gestionar imágenes de manera autónoma.

- El código está organizado, tipado y documentado, listo para ser continuado por otro desarrollador.

- La base de datos y el sistema de archivos están listos para recibir las fotografías definitivas del municipio.

- El proyecto NO está aún publicado en internet — requiere contratación de hosting y dominio.

13.3 Recomendaciones para la continuidad del proyecto

- Publicar el sitio en Vercel (plataforma optimizada para Next.js) con el plan gratuito como primera etapa.

- Adquirir un dominio .gov.co o .com.co para el portal de turismo del municipio.

- Migrar las imágenes a un servicio CDN (Cloudinary o AWS S3) para mejor rendimiento y escalabilidad.

- Migrar la base de datos de SQLite a un servicio de base de datos en la nube (Turso o PlanetScale) para el entorno de producción.

- Implementar el formulario de contacto usando un servicio de correo como Resend o SendGrid.

- Agregar análisis web con Google Analytics para medir el tráfico y el comportamiento de los turistas.

- Considerar integración de Google Maps para visualización de la ubicación de cada atractivo.

- Planificar actualización periódica del contenido turístico con información nueva de atractivos y eventos.

13.4 Firmas de entrega

| ___________________________ Juan José Calvache Ibarra Desarrollador — Practicante Universidad Cooperativa de Colombia | ___________________________ Supervisor / Jefe de área de turismo Alcaldía Municipal de Chachagüí Cargo: ___________________ |
| --- | --- |

Chachagüí, Nariño — Mayo 2026